[NOM_ORGANISATION]

Plan de retrait - Decommissioning

Procedure de desactivation securisee d'un système IA, migration des données, notification, archivage et post-mortem

| Version | [VERSION] |
| --- | --- |
| Date | [DATE_DOCUMENT] |
| Classification | Confidentiel |
| Responsable | [RESPONSABLE_DOCUMENT] |

# Contrôle du document

| Élément | Nom | Fonction | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur | [NOM_AUTEUR] | [FONCTION_AUTEUR] | [DATE_CRÉATION] |
| Réviseur | [NOM_RÉVISEUR] | [FONCTION_RÉVISEUR] | [DATE_RÉVISION] |
| Approbateur | [NOM_APPROBATEUR] | [FONCTION_APPROBATEUR] | [DATE_APPROBATION] |

## Historique des versions

| Version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DATE_CRÉATION] | [NOM_AUTEUR] | Création initiale du document |

# Introduction

Lorsqu'une décision est prise de desactiver ou retirer un système d'IA, un processus structuré appelé decommissioning (retrait) doit être suivi. Ce processus assure que :

- Les données sont traitees de maniere securisee et conformes a la Loi 25

- Les personnes affectees sont informees et supportées

- Les systèmes dependants sont migres ou arretes correctement

- La documentation et l'histoire du système sont archivees

- Une post-mortem capture les apprentissages

## Raisons de retrait

Un système IA peut être retire pour diverses raisons :

- Fin de vie planifiee : la technologie ou l'approche est obsolete

- Transition de système : remplacement par une version amelioree

- Non-conformité : le système ne peut être remis en conformité de maniere viable

- Performance insuffisante : le système n'atteint pas les objectifs apres ameliorations

- Risque inacceptable : un biais ou un risque de sécurité non remediable

- décision strategique : la fonction supportee par l'IA n'est plus prioritaire

# cadre de décision pour le retrait

La décision de retirer un système IA est approuvée par :

- Le propriétaire du système (demandeur)

- Le responsable IA (évaluation technique et de gouvernance)

- Le DPO (implications de confidentialité)

- Le comite de gouvernance IA (décision strategique)

Une analyse d'impact doit être effectuée pour evaluer :

| Aspect | Questions a adresser |
| --- | --- |
| opérationnel | Quels processus sont affectes ? Comment continuer les opérations ? Faut-il un process fallback manuel ? |
| données | Combien de données personnelles doivent être traitees ? Combien de personnes sont affectees ? |
| Stakeholders | Quels employéés, clients ou partenaires sont affectes ? Comment les informer ? |
| légales | obligations de notification ? Conservation de données requise pour audit ? |
| Timing | Quel est le calendrier ideal pour le retrait minimisant les disruptions ? |

# Phases du processus de retrait

## Phase 1 - Planification et approbation (Semaine 1-2)

La phase de planification inclut :

- Soumission de la demande de retrait avec justification

- évaluation d'impact par les parties prenantes

- Approbation par le comite de gouvernance IA

- Constitution de l'équipe de retrait

- Etablissement du calendrier detaille de desactivation

- Communication preliminaire aux parties internes impactees

## Phase 2 - Preparation (Semaine 3-4)

Les preparations techniques et operationnelles :

- Configuration d'un process fallback manuel ou transfert vers nouveau système

- Preparation des données pour migration ou archivage

- Tests du processus de replacement avec groupes pilotes

- Formation du personnel aux nouveaux processus

- Mise en place des systèmes d'archivage et de backup

- Notification officielle aux clients ou utilisateurs (si applicable)

## Phase 3 - Migration et transition (Semaine 5-8)

La transition du système retire :

- Migration graduelle du trafic vers le processus fallback

- Verification que les decisions ou prédictions anterieures sont accessibles pour audit

- Traitement des données personnelles : anonymisation ou securisation

- Desactivation progressive du système IA

- Monitoring etroit pour detecter les anomalies

- Support renforce du personnel utilisateur

## Phase 4 - Archivage (Semaine 9-10)

Une fois le système completement desactive :

- Finalisation de l'archivage des données (format securise, vault protege)

- Documentation complete du système (code, modèle, données, configuration)

- Verification de l'intégrité des données archivees

- Verouillage de l'accès aux données d'operation)

- Suppression securisee des données non requises (selon Loi 25)

- Transfert de l'archivage au team d'archivage permanent

## Phase 5 - Post-mortem et cloture (Semaine 11-12)

L'apprentissage et la cloture :

- réunion de post-mortem avec tous les participants

- Documentation des résultats et des apprentissages

- Identification des points d'amelioration pour futurs retraits

- Rapport final a la direction

- Cloture officielle du système (retrait du registre d'actifs IA)

# gestion des données lors du retrait

La Loi 25 impose des obligations specifiques lors du retrait d'un système utilisant des données personnelles :

## données d'entraînement

Les données personnelles utilisées pour entrainer le modèle doivent être :

- Supprimees de maniere securisee (overwrite, deletion certifiee) sauf conservation legale

- Anonymisees si conservation requise pour research ou audit

- documentées : retention periode, raison de conservation, controles d'accès

## données operationnelles

Les données personnelles traitees ou générées lors de l'operation du système :

- Supprimees si plus nécessaires pour les besoins opérationnels ou legaux

- Archivees en sécurité si retention nécessaire pour audit ou evidence

- Mentionner clairement la retention period dans la notice de confidentialité

## prédictions ou decisions stockees

Les résultats (prédictions, decisions) du système :

- Conserves pour une periode definie (ex. 7 ans) si nécessaires pour audit ou contestation

- Accessibles aux personnes pour verifier et contester les decisions passees

- Archivés et protégés selon les standards de sécurité

## droits d'accès et de rectification

Durant la periode de retrait :

- Les personnes peuvent encore exercer leurs droits d'accès (Loi 25)

- Les données doivent rester accessible pour exercer le droit de rectification

- Délai de grace de 30 jours apres retrait pour requetes tardives

# Communication du retrait

## Communication interne

Les employéés doivent être informes :

- Annonce formelle : raison du retrait, calendrier, impact sur leur travail

- Formation : comment utilisér les nouveaux processus ou systèmes

- Support : assistance disponible pendant la transition

- Feedback : opportunite de poser des questions et exprimer des preoccupations

## Communication externe - clients

Si le système retrait affectait directement les clients :

- Notification a l'avance : au moins 30 jours avant retrait

- Explication claire : pourquoi le système est retire, quoi utilisér a la place

- Garanties : assurance que les données sont traitees correctement

- Support : comment migrer ou adapter leur usage

## Communication legale et regulatoire

Si requis par la reglementation :

- Notification a l'autorite (CAI Québec) si divulgation de données lors du retrait

- Notification aux partenaires ou sous-traitants affectes

- Documentation pour audit et demonstrer conformité

# Archivage et documentation

Un système retire doit être completement documente pour les audits futurs :

## Documentation archivee

- Specification du système : description fonctionnelle, limitations, biais connus

- Architecture : design technique, composants, dépendances

- Code source : version finale avec commentaires expliquant les decisions clé

- modèle IA : poids du modèle, parametres, données d'entraînement metadata

- Tests et validation : résultats des tests de performance et equité

- Incidents et problemes : historique des incidents et leur resolution

- Decisions de gouvernance : approbations, évaluations de risque, changements

## Stockage d'archivage

La documentation est stockee dans un vault securise :

- accès controle : seul le team d'archivage et les auditeurs authorises

- Chiffrage : encryption at rest et in transit

- Backup : copies redundantes dans emplacements geographiques distincts

- Versioning : suivi des modifications avec timestamp et audit trail

- Retention : indefini sauf determination specifique de destruction

## Accessibilite des archives

Les données archivees peuvent être accedees par :

- Auditeurs internes ou externes pour verification de conformité

- Autorités réglementaires en cas d'investigation

- personnes pour exercer leurs droits d'accès aux données historiques

- Equipes de development pour tirer des lessons pour de futurs systèmes

# Post-mortem et apprentissages

Apres le retrait, une réunion de post-mortem est organisee pour capturer les apprentissages :

## Points a examiner

- Le système a-t-il atteint ses objectifs au cours de sa vie ?

- Quels ont été les defis opérationnels, techniques ou de gouvernance ?

- Les risques identifics se sont-ils materialises ? Comment ont-ils été geres ?

- Le processus de retrait s'est-il deroulé comme prevu ?

- Quoi faire mieux lors du prochain retrait de système IA ?

## Document de post-mortem

Un rapport formel documente :

- objectifs originaux du système et degre d'accomplissement

- Raison finales du retrait

- Impact opérationnel, technique et de gouvernance

- 3-5 points cles d'apprentissage

- Recommandations pour les futurs systèmes similaires

# Checklist de retrait

Cette checklist doit être completée avant de considerer le retrait comme finalise :

| Item | responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Plan de retrait approuve par comite gouvernance | responsable IA | OK / En cours |
| données d'entraînement supprimees ou anonymisees | Data engineer | OK / En cours |
| données operationnelles archivees ou supprimees | DBA | OK / En cours |
| Archivage securise conforme Loi 25 | DPO | OK / En cours |
| processus fallback en place et testé | Operations | OK / En cours |
| Personnel forme sur nouvel processus | L&D | OK / En cours |
| clients notifies 30 jours avant | Communications | OK / En cours |
| Post-mortem completé et documented | responsable IA | OK / En cours |
| Rapport final soumis au comite | responsable IA | OK / En cours |

# Cadre de référence

Le présent document s'appuie sur les normes, lois et cadres de référence suivants :

- ISO/IEC 42001:2023 - Système de management de l'intelligence artificielle

- ISO/IEC 23894:2023 - Lignes directrices sur la gestion des risques liés à l'IA

- NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)

- Loi 25 - Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Québec)

- Projet de loi C-27 - Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) (Canada)

- Charte des droits et libertés de la personne du Québec

- Code civil du Québec - Responsabilité civile

- Recommandations du Conseil de l'innovation du Québec

Note sur le cadre juridique québécois Les organisations opérant au Québec sont assujetties à la Loi 25 (protection des renseignements personnels), à la législation fédérale canadienne (C-27/LIAD en cours d'adoption), ainsi qu'au Règlement européen sur l'IA (EU AI Act) si elles traitent des données de résidents de l'UE. Le présent document intègre ces exigences de manière harmonisée.

# Révision et gouvernance

Le présent document fait l'objet d'une révision per-decommissioning ou lors de tout changement significatif dans l'environnement réglementaire, technologique ou organisationnel.

## Critères déclenchant une révision anticipée

- Modification substantielle de la législation applicable (Loi 25, C-27/LIAD, EU AI Act)

- Incident majeur lié à l'IA au sein de l'organisation

- Changement organisationnel significatif (fusion, acquisition, restructuration)

- Évolution technologique majeure impactant les systèmes IA en place

- Recommandation issue d'un audit interne ou externe

## Processus de révision

- Le responsable du document initie la révision selon le calendrier établi

- Les parties prenantes sont consultées et fournissent leurs commentaires

- Les modifications sont documentées dans l'historique des versions

- Le document révisé est soumis à l'approbation de l'autorité compétente

- La version approuvée est diffusée et les parties prenantes sont informées

# Annexe A - Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Intelligence artificielle (IA) | Ensemble de techniques permettant à des machines de simuler des capacités cognitives humaines telles que l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision |
| IA générative | Catégorie de systèmes d'IA capables de générer du contenu original (texte, images, code, audio) à partir de modèles entraînés sur de grands ensembles de données |
| Modèle de langage (LLM) | Modèle d'IA entraîné sur de vastes corpus de texte, capable de comprendre et générer du langage naturel |
| Biais algorithmique | Tendance systématique d'un système d'IA à produire des résultats inéquitables en raison de données d'entraînement ou de choix de conception |
| Renseignement personnel | Selon la Loi 25, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet directement ou indirectement de l'identifier |
| Loi 25 | Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Québec, 2021-2024) |
| LIAD (C-27) | Loi sur l'intelligence artificielle et les données, partie du projet de loi fédéral C-27 |
| EU AI Act | Règlement européen sur l'intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689) |
| ÉIVP / PIA | Évaluation des impacts sur la vie privée / Privacy Impact Assessment |
| Explicabilité | Capacité à expliquer de manière compréhensible le fonctionnement et les décisions d'un système d'IA |
| Decommissioning | processus structuré de retrait d'un système IA |
| Archivage | Stockage a long terme de données ou de documentation pour reference future |
| Anonymisation | Suppression des identifiants rendant les données non attribuables a une personne |
| Fallback | processus alternatif utilisé quand le système primaire n'est pas disponible |