[NOM_ORGANISATION]

Procèssus d'Approbation des Projets IA

Workflow de validation et d'approbation pour nouveaux projets et systèmes d'intelligence artificielle

| Version | [VERSION] |
| --- | --- |
| Date | [DATE_DOCUMENT] |
| Classification | Confidentiel |
| Responsable | [RESPONSABLE_DOCUMENT] |

# Contrôle du document

| Élément | Nom | Fonction | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur | [NOM_AUTEUR] | [FONCTION_AUTEUR] | [DATE_CRÉATION] |
| Réviseur | [NOM_RÉVISEUR] | [FONCTION_RÉVISEUR] | [DATE_RÉVISION] |
| Approbateur | [NOM_APPROBATEUR] | [FONCTION_APPROBATEUR] | [DATE_APPROBATION] |

## Historique des versions

| Version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DATE_CRÉATION] | [NOM_AUTEUR] | Création initiale du document |

# Introduction et contexte

Le procèssus d'approbation des projets IA est un mecanisme de gouvernance essentiel pour s'assurer que tous les nouveaux développéments et deployments IA sont evalues pour les risques et la conformité avant leur mise en oeuvre.

## Objectif

Etablir un procèssus transparent et equitable d'évaluation des projets IA qui :

- Evalueassurer la viabilite technique et business

- Identifié et mitigue les risques ethiques, legaux et opérationnels

- Confirme la conformité avec les reglementations applicables

- Aligne le projet avec la stratégie et les valeurs de [NOM_ORGANISATION]

- Documente les décisions pour audit et traçabilite

# Cadre de référence

Le présent document s'appuie sur les normes, lois et cadres de référence suivants :

- ISO/IEC 42001:2023 - Système de management de l'intelligence artificielle

- ISO/IEC 23894:2023 - Lignes directrices sur la gestion des risques liés à l'IA

- NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)

- Loi 25 - Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Québec)

- Projet de loi C-27 - Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) (Canada)

- Charte des droits et libertés de la personne du Québec

- Code civil du Québec - Responsabilité civile

- Recommandations du Conseil de l'innovation du Québec

- ISO/IEC 42001:2023 - Procèssus de gouvernance

- NIST AI RMF - Govern function

Note sur le cadre juridique québécois Les organisations opérant au Québec sont assujetties à la Loi 25 (protection des renseignements personnels), à la législation fédérale canadienne (C-27/LIAD en cours d'adoption), ainsi qu'au Règlement européen sur l'IA (EU AI Act) si elles traitent des données de résidents de l'UE. Le présent document intègre ces exigences de manière harmonisée.

# Etapes du procèssus d'approbation

## Etape 1 : Soumission et enregistrement

Le porteur de projet soumet sa demande en completant :

| Information | Description |
| --- | --- |
| Titre et description | Nom du projet et description opérationnelle |
| Objectifs | Resultats attendus et metriques de success |
| Contexte et justification | Pourquoi ce projet est-il necessaire |
| Budget et ressources | Estimation des coûts et besoins en ressources |
| Calendrier | Echeances et milestones |
| Équipe | Rôles et compétences necessaires |
| Risques identifiés | Premiers risques connus ou pressentis |

## Etape 2 : Évaluation technique

Équipe technique evalueasse la faisabilite et la solidite technique :

- Verifier la pertinence et la competitivite de l'approche IA proposee

- Évaluer les compétences techniques disponibles

- Estimer les ressources computationnelles requises

- Valider la disponibilite des données necessaires

- Identifiér les dépendances techniques et les risques

- Recommander l'approbation, approbation conditionnelle, ou rejet

## Etape 3 : Évaluation ethique et des risques

Évaluation des impacts ethiques et sociaux :

- Identifiér les groupes potentiellement affectes

- Évaluer les risques de biais et discrimination

- Analyser les impacts sur la vie privee et la confidentialite

- Évaluer les risques de manipulation ou d'usage abusif

- Considerer la transparence et l'explicabilite requises

- Proposer des mesures d'attenuation des risques

## Etape 4 : Évaluation juridique et conformité

Conformité avec les obligations legales et réglementaires :

| Aspect | Verification |
| --- | --- |
| Données personnelles | Legitimite du traitément, consentement, droit d'accès |
| Loi 25 (Québec) | Conformité avec obligations de protection des renseignements |
| LIAD / C-27 (Fédéral) | Respect des exigences si application |
| Regulateurs sectoriels | Conformité avec normes sectorielles (santé, finance, etc.) |
| Responsabilité civile | Assurance et couverture adequates |
| Propriete intellectuelle | Clarte des droits sur les données et le code |

## Etape 5 : Évaluation financiere

Analyse du business case et de la viabilite financiere :

- Valider le budget estime et l'ROI projete

- Verifier la disponibilite des ressources financieres

- Évaluer les risques financiers (cout des erreurs, litiges, etc.)

- Confirmer l'alignement avec les priorites strategiques

- Recommander l'approbation ou le rejet sur base financière

# Critères de go/no-go

Pour etre approuve, un projet doit satisfaire les critères suivants :

| Criterium | Seuil minimal | Consequence du non-respect |
| --- | --- | --- |
| Évaluations techniques OK | Tous les risques techniques identifiés et mitigues | Rejet ou approbation conditionnelle |
| Risques ethiques acceptables | Tous les biais majeurs identifiés et mitigues | Rejet |
| Conformité legale | 100% de conformité ou plan de remediation | Rejet |
| Business case viable | ROI positif ou objectifs strategiques clairs | Rejet ou approbation conditionnelle |
| Ressources disponibles | Budget et équipe confirmees | Report ou rejet |

# Comite d'approbation IA

La décision finale est prise par le Comite d'approbation IA, compose de :

| Membre | Rôle | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Responsable IA | President | Coordonne le procèssus d'approbation |
| Responsable IT | Membre | Valide les aspects techniques et sécurité |
| DPO / Responsable conformité | Membre | Evalue les aspects legaux et ethiques |
| CFO ou representant finance | Membre | Valide le budget et le business case |
| Representative utilisateurs | Membre | Apporte la perspective utilisateur |

# Recommandations du comite

Le comite peut emettre l'une des recommandations suivantes :

Types de recommandations 1. APPROUVE: Le projet peut proceder tel que soumis. 2. APPROUVE AVEC CONDITIONS: Le projet peut proceder mais doit satisfaire des conditions spécifiques (tests supplementaires, monitoring renforce, limitations d'usage, etc.). 3. APPROUVE AVEC MODIFICATIONS: Le projet peut proceder apres modifications du design ou du scope. 4. REPORTE: Le projet n'est pas approuve maintenant mais peut etre réévalue dans 3-6 mois apres améliorations. 5. REJETE: Le projet ne peut pas proceder (risques trop importants ou non-viabilite).

# Documentation et communication

Pour chaque décision d'approbation, documenter et communiquer :

- La décision et les justifications

- Les conditions ou modifications requises

- Les responsables de la mise en oeuvre

- Les dates de réévaluation si applicable

- Les contacts pour questions ou escalades

# Révision et gouvernance

Le présent document fait l'objet d'une révision annuelle ou apres incident majeur ou lors de tout changement significatif dans l'environnement réglementaire, technologique ou organisationnel.

## Critères déclenchant une révision anticipée

- Modification substantielle de la législation applicable (Loi 25, C-27/LIAD, EU AI Act)

- Incident majeur lié à l'IA au sein de l'organisation

- Changement organisationnel significatif (fusion, acquisition, restructuration)

- Évolution technologique majeure impactant les systèmes IA en place

- Recommandation issue d'un audit interne ou externe

## Processus de révision

- Le responsable du document initie la révision selon le calendrier établi

- Les parties prenantes sont consultées et fournissent leurs commentaires

- Les modifications sont documentées dans l'historique des versions

- Le document révisé est soumis à l'approbation de l'autorité compétente

- La version approuvée est diffusée et les parties prenantes sont informées

# Annexe A - Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Intelligence artificielle (IA) | Ensemble de techniques permettant à des machines de simuler des capacités cognitives humaines telles que l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision |
| IA générative | Catégorie de systèmes d'IA capables de générer du contenu original (texte, images, code, audio) à partir de modèles entraînés sur de grands ensembles de données |
| Modèle de langage (LLM) | Modèle d'IA entraîné sur de vastes corpus de texte, capable de comprendre et générer du langage naturel |
| Biais algorithmique | Tendance systématique d'un système d'IA à produire des résultats inéquitables en raison de données d'entraînement ou de choix de conception |
| Renseignement personnel | Selon la Loi 25, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet directement ou indirectement de l'identifier |
| Loi 25 | Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Québec, 2021-2024) |
| LIAD (C-27) | Loi sur l'intelligence artificielle et les données, partie du projet de loi fédéral C-27 |
| EU AI Act | Règlement européen sur l'intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689) |
| ÉIVP / PIA | Évaluation des impacts sur la vie privée / Privacy Impact Assessment |
| Explicabilité | Capacité à expliquer de manière compréhensible le fonctionnement et les décisions d'un système d'IA |
| Go/No-Go | Critères de décision binaire pour approuver ou rejeter un projet |
| DPO | Delegue a la protection des renseignements personnels (Chief Privacy Officer) |